Objet : estimation du reste à faire projet cetcal.site afin d’atteindre un produit couvrant les circuits, et principalement les circuits locaux.
Date  : le 14 juillet à Rauzan.
Auteur : thomas warner. thomashenrywarner@gmail.com

à propos : les actions sont listées et découpées selon niveaux de priorité. Une charge de travail en j/h est affecté à chaque tâche. La tâche est décrite dans le détail.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Contexte de mise à jour / modification des données producteur.e.s : estimation 3 jours à temps plein Priorité : haute

- Permettre aux producteurs de se connecter à cetcal.site, et de repasser sur les formulaires du questionnaire afin de modifier/mettre à jour leurs données initiales :
  - coder les requêtes SQL.
  - Gérer les SESSIONS et pages web dans ce contexte (pré-remplir les pages avec les données initialement saisies).
  - Tester les développements.
2- Etude des données producteur.e.s récoltées en phase 1 : estimation 6 jours à temps plein Priorité : haute

- Développement des requêtes sql pour analyse des besoins, revendications, problématiques producteur.e.s (données issues du sondage producteurs, pages cetcal "Modes de Consommation" et page cetcal "Besoins/ésilience Alimentaire").
- Cette tâche permet de sonder les besoins CAL factuellement. De préparer la/les réponse(s) aux besoins.
- Dossier de reporting (graphiques et données factuelles) sur la base de données issues du terrain et renseignées par les producteur.e.s eux mêmes dans notre questionnaire cetcal.site.
- Analyse globale et détaillé des données.
3-Recherche cartographie : estimation 8 j-àtp Priorité : haute

- La recherche cartographique permet aux consommateurs de filtrer la carte des producteurs (à terme, aussi les points de vents, distribution ect) sur la base de critères de recherche.
- développer le maquettage réaliser en phase 1 (/qualification/maquettes/maquettes_cartographie_cetcal-site_v0-1.pdf).
4- Questionnaire Associations : estimation 8 j-àtp Priorité : basse

- Développer un questionnaire détaillé pour inscription et récolte de données des Associations de la région. Dans la logique du projet CAL, les Associations seront à mettre en relation avec les producteur.e.s, les consommateurs et les lieux de distribution :
  - Développer les formulaires et composants web.
  - Modéliser les nouvelles tables base de donnée.
5- Questionnaire points de vente/distribution : estimation 8 j-àtp Priorité : basse

- Développer un questionnaire détaillé pour inscription et récolte de données des points de vente/distribution de la région. Dans la logique du projet CAL,ces points de vente/distribution seront à mettre en relation avec les producteur.e.s et les consommateurs :
  - Développer les formulaires et composants web.
  - Modéliser les nouvelles tables base de donnée.

6- Mise en relation des données Associations → Lieux → Points de vente → consomateurs → Producteurs : estimation 6 j-àtp Priorité : basse
7- Appuyer la communication Réseaux Sociaux : estimation 5 j-àtp Priorité : basse
Communiquer efficacement sur les Réseaux Sociaux : Facebook et Instagram (noter que les producteurs possèdent souvent un compte Instagram : outil de communication indéniable).
8- Maquetter les pages Web à développer : estimation 5 j-àtp Priorité : haute
- Travail commun Groupe de Travail CETCAL.
- Concevoir les page/écrans. Prendre en compte toutes les opinions. Innover de nouvelles solutions.
- Documenter les maquettes pour passages en phases de réalisation.
9- Communication Terrain (marchés, AMAPs, Associations ect) : estimation 3 j-àtp
Développemnt des pages Web d’administration cetcal.sit : Priorité : basse

- Modification des Questions/Réponses (sondage ou autres informations) via interface web.
- Envoi d’emails en masse.
- Quantifier les inscriptions, les visites et le trafic sur cetcal.site

Soit 22 jours à temps plein pour les tâches priorité haute.
Soit 52 jours à temps plein, priorités haute et basse.