Questionnaire V4. Dernière ligne droite et phase de tests.
Développement du questionnaire v4 : Thomas.
Fin des développements v4
 le dimanche 21 juin 2020
setup BDD >> Lundi 15 au 19 juin.
Tests questionnaire v4, page par page.
Démarrage le vendredi 12 juin sur Framavox.
Provoquer une réunion si nécessaire pour faire avancer.
Démarrage Questionnaire v4, le 22 juin.
Vendredi 19 juin.
Après-midi tests avec les producteurs
et prise en charge si oublis critiques.
Phase Terrain,Céline. Le lundi 22/06/2002
Ce jour,
Le 11/06/2002